| קבוצה 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תפקיד | ת.ז. | אימייל | שם מלא |
| Scrum Master | 324414481 | Uriel.pekelis@e.braude.ac.il | אוריאל פקליס |
| Product Owner | 318157518 | benaya.leib@e.braude.ac.il | בניה לייב |
|  | 209589092 | natan.niemetz@e.braude.ac.il | נתן נימיץ |
|  | 318381555 | itay.fisch@e.braude.ac.il | איתי פיש |
|  | 207717380 | Tomer.Hananya@e.braude.ac.il | תומר חנניה |

תאריך הגשה – 07/12/2025

Sprint backlog for sprint#2:

| Status | Assigned to... | Estimation (Hours) | Name | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Done | בניה + נתן | 8 | Create activity diagram | 1 |
| Done | אוריאל + איתי + תומר | 12 | Create class diagram | 2 |
| Done | אוריאל + איתי + תומר | 8 | Create sequence diagram | 3 |
| Done | בניה + נתן | 4 | Create package diagram | 4 |
| Done | בניה + נתן | 2 | Create basic gui for the prototype | 5 |
| Done | אוריאל + איתי + תומר | 4 | Prepare basic db for the prototype | 6 |
| Done | אוריאל + איתי + תומר | 24 | Program server side | 7 |
| Done | בניה + נתן | 24 | Program client side | 8 |
| Done | כולם | 6 | Integrate client and server side codes | 9 |
| Done | כולם | 4 | Run and test the project | 10 |

Time spent per week on each task:

| W6 | W5 | W4 | W3 | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 6 | 1 |
|  | 4 | 2 | 6 | 2 |
|  | 3 | 5 |  | 3 |
|  | 3 | 1 |  | 4 |
|  |  | 2 |  | 5 |
|  | 4 |  |  | 6 |
| 14 | 10 |  |  | 7 |
| 14 | 10 |  |  | 8 |
| 6 |  |  |  | 9 |
| 4 |  |  |  | 10 |